Nhiệm vụ 1

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ và nhóm cần thống nhất hành động nhanh.

| Thẻ | Cột | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Continue | Review chéo hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Stop | Không nên dồn kiểm thử đến cuối Sprint. |
| T3 | Viết lại: “Cần báo lỗi ngay khi phát hiện” → Start | Tập trung vào cách làm, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Chuyển Product Owner Thảo | Bộ lọc giá là vấn đề về yêu cầu/sản phẩm, cần PO xem xét Product Backlog. |
| T5 | Start | Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

Nhiệm vụ 2

Data đã chọn: DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy.

| Khía cạnh | Insight (nguyên nhân) | Improvement (hành động) |
| --- | --- | --- |
| Quy trình | Kiểm thử chưa được thực hiện sớm và chưa chia đều trong Sprint. | Từ Sprint sau, Developers kiểm thử ngay khi hoàn thành từng phần; dành ít nhất 2 ngày cuối để kiểm thử và sửa lỗi. |

| Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng | Mục tiêu đo được |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master Duy và Developers | Daily Scrum và cuối Sprint sau | Thời điểm bắt đầu test, kết quả test, danh sách lỗi | Bắt đầu test trước ngày 8; không để chức năng chưa Done vì kiểm thử muộn |

Nhiệm vụ 3

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và áp đặt; cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất Improvement.

Lời mở đầu của Duy: “Mục tiêu hôm nay là nhìn lại cách làm việc để Sprint sau tốt hơn, không phải tìm người có lỗi. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn và tôn trọng ý kiến của nhau. Trước tiên, chúng ta cùng xem lại hành động của Sprint trước và các sự việc đã xảy ra.”